- 项目的生命周期类型：项目生命周期指项目从启动到完成所经历的一系列阶段。

- 类型：（交付频率+变更频率）

  - 预测型（瀑布型）：信息清楚，目标明确，按计划做事情

  - 敏捷型（适应型）：增量∩迭代

增量型（多个阶段，逐步交付）；迭代型（范围不清，一次交付）；

- 混合型生命周期

  - 先敏捷后预测

  - 预测和敏捷结合

  - 预测法为主，敏捷法为辅

  - 敏捷法为主，预测法为辅

- 符合目的的混合生命周期

  - 加快投资回报

  - 创造商业价值

  - 刺探风险：快速试错

  - 交付中间价值：无法交付时，敏捷可能没用

  - 快速获取反馈：小快频

- 混合生命周期作为过渡策略——>需要变革

- 组织变革：（自上而下，不强迫，逐步进行）

- 变革管理模型

- 敏捷适用性筛选器

  - 3个维度、9个指标：

  - 敏捷适用性雷达图：越趋近中央（分数低），越适合

- 变革模型：（了解）

- ADKAR模型：认知——渴望——知识——能力——巩固

- 领导变革八步法：自上而下的

- Virginia Satir 变革模型

- 转变模型

项目管理十二原则