- 产品待办事项列表/product backlog：——>PO

- 和WBS的区别：可变与不可变，WBS强调百分百

- 功能性+非功能性 用户故事

  - 功能性：史诗故事——>主题故事——>用户故事（滚动式规划/拆分）

  - 非功能性：不直接产生价值

- DEEP模型：

  - 详略适宜的

  - 可估计的

  - 涌现式的

  - 排好优先级的

- 迭代待办事项列表/sprint backlog（冲刺）

- 可交付成果增量/increment

- 可交付产品增量是一次迭代中实际已完成已验收的用户故事

- 可交付产品增量交付价值

- 冲刺/迭代/sprint

- 迭代时间盒应该和团队能力、项目特征协调一致

- 迭代时间盒一旦确定不会随意调整

- 迭代规划会议/Sprint planning

- 每日站会——信息同步

- 迭代评审会

- 迭代回顾会议/sprint retrospective